รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

อำเภอเมืองขอนแก่น    จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตาม พ.ร.บ.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ / ๕ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี นั้น

กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยรวมเป็นสำคัญ

จ่าสิบเอก

(นพดล คนตรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

สารจาก...จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

กระผม จ่าสิบเอกนพดล คนตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง  ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน  ตั้งแต่วันที่

1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖7 ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖8 พร้อมได้จัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมขอรายงานผล

การปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ได้รับทราบ

นโยบายที่กระผมแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างอันทรงเกียรติแห่งนี้  เมื่อวันที่

9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามนโยบาย “ร่วมกันคิด ร่วมทำและร่วมปฏิบัติ ด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ

ได้ และให้ความสำคัญ กับปัญหาของประชาชนชาวตำบลดอนช้าง ต้องได้รับการแก้ไขทันที ถ้าไม่ติดขัดใน

เรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย และงบประมาณ ปัญหาทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก” ประกอบกับ

การที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อเป็นกรอบแนวทางและทิศทางใน

การพัฒนาตำบล คือ “ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดี

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” ซึ่งวิสัยทัศน์ ดังกล่าวกระผมได้ยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานตลอดมา

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ปีที่ผ่านมานี้ กระผมและคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้รับประโยชน์และความ

พึงพอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวังเอาไว้ แต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่สมัยที่ผ่านมา งบประมาณที่ไม่เพียงพอ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่เป็นอุปสรรค ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหา กระผมจะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด จึงใคร่ขอแถลงผลการดำเนินงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ดังนี้

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ดังนี้

- งบการเงิน (งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

  - ด้านรายรับ

รายรับ  ประมาณการไว้  		จำนวน  37,840,850.-  บาท

รายรับจริง  			จำนวน  40,113,881.46.-  บาท

  - ด้านรายจ่าย

รายจ่าย  ประมาณการไว้ 	จำนวน  37,840,850.-  บาท

รายจ่ายจริง  			จำนวน  35,561,150.76.-  บาท

- ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการเบิกจ่ายงบปะมาณตามโครงการที่บรรจุ

อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน  23  โครงการ  งบประมาณ  5,804,214.14.-  บาท

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

จำนวน  13  โครงการ  งบประมาณ  11542,110.48.-  บาท

3. ยุทธศาสตร์กที่ 3 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  0.-  บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร

จำนวน  0  โครงการ  งบประมาณ  0.-  บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  130,000.- บาท

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  9,155.00.-  บาท

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

จำนวน  10  โครงการ  งบประมาณ  7206869.-  บาท

รวมการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  18,067,193.62.- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

โครงการทั้งหมดของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  มาสู่แผนดำเนินงาน

จึงสามารถสรุปผลการดำเนินงาน  ประจำปี พ.ศ. 2568 รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568)

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก (จากบ้านนางอ่อนศรี นวราช - บ้านนายแสวง รากแก้ว) ม.1 บ้านดอนช้าง (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568) | 185,500.- |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก (จากสามแยกสวนยาง - ทางไปโนนจาน) ม.2 บ้านป่าเหลื่อม (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568) | 247,000.- |
| 3 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก (จากสี่แยกบ้านแม่ทองทิพย์ - บ้านแม่นวล แสนไชย) ม.3 บ้านป่าสังข์ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568) | 248,400.- |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากรอยต่อนาแม่บุญมี - ป่าสงวน ม.5,ม.6) ม.6 บ้านหัวสระ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568) | 239,000.- |
| 5 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก (จากวัดวงษาพัฒนาราม - บ้านนายธีระ) ม.8 บ้านนิคม (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568) | 95,000.- |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากทางเข้าบ้านนายสุบรรณ จูมกุดรัง) ม.8 บ้านนิคม (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568) | 37,500.- |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากทางเข้าบ้านนายลุน พื้นแสน ) ม.8 บ้านนิคม (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568) | 45,500.- |
| รวมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568) |  | 1,097,900.- |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ใช้เงินสะสม ครั้งที่ 1/2568)

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก (จากบ้านนางเคน กองหาโคตร - บ้านนางมณี ภักดีปัญญา) ม.1 บ้านดอนช้าง | 259,358.80.- |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก (จากบ้านนางแสงเดือน - นางทองดี วงษ์ธรรม ) ม.4 บ้านหนองฮี | 155,200.- |
| 3 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ฝาปิดเหล็ก (จากบ้านนายไพรวัลย์ - บ้านหัวสระ) ม.5 บ้านหัวบึง | 241,110.50.- |
| 4 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ฝาปิดเหล็ก (จากสี่แยกสวนแม่พัก พิมพ์ดีด -บ้านแม่จำเนียง แพทย์กิจ ) ม.7 บ้านดอนหญ้านาง | 266,832.84.- |
| 5 | โครงการก่อสร้างแพเหล็กรองรับเครื่องสูบน้ำมอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.2 บ้านป่าเหลื่อม | 497,500.00.- |
| 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าปักเสาแรงสูง จำนวน 7 ต้น พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบและพาดสายส่งกระแสไฟฟ้าให้กับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.2 บ้านป่าเหลื่อม | 386,312.00.- |
| รวมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1/2568) |  | 1,786,314.14.- |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ใช้เงินสะสม ครั้งที่ 2/2568)

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ฝาปิดเหล็ก (จากบ้านนางวันชัย ใจทน - บ้านนางสุขสันต์ ประทุมรัตน์) ม.1 บ้านดอนช้าง | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ฝาปิดเหล็ก (จากบ้านนางสุมาลี เดื่อดิน - บ้านนายสมัย ซ้ายขวา) ม.1 บ้านดอนช้าง | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3. | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ฝาปิดเหล็ก (จากบ้านนางสุมาลี เดื่อดิน - สามแยกหน้าวัดศรีสุก) ม.1 บ้านดอนช้าง | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4. | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ฝาปิดเหล็ก (จากบ้านนางหนม ลมดา - บ้านนายสุทธิดล จำปา) ม.1 บ้านดอนช้าง | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ฝาปิดเหล็ก (จากบ้านแม่ไพจิตร ผุยพัฒน์ - บ้านนางเปิ้ล สิงห์แก้ว) ม.2 บ้านป่าเหลื่อม | 298,000.- |
| 6 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ฝาปิดเหล็ก (จากบ้านแม่สุข คำดาว - บ้านนางไพทูลย์ ฉ่ำหวาน) ม.2 บ้านป่าเหลื่อม | 197,000.- |
| 7. | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ฝาปิดเหล็ก (จากสี่แยกที่ดินแม่กิมหลี - บ้านนางสาวปวีณา อ่างบุญตา) ม.3 บ้านป่าสังข์ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากถนนทางหลวงชนบท 4008 - ฟาร์มไก่ ) ม.4 บ้านหนองฮี | 479,000.- |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากทางออกบ้านหัวบึง - รอยต่อบ้านดอนช้าง) ม.5 บ้านหัวบึง | 298,000.- |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากสายทางบ้านนางศิริประภา - นานางอุบล ) จุดที่ 1 ม.5 บ้านหัวบึง | 79,000.- |

-ต่อ-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ใช้เงินสะสม ครั้งที่ 2/2568)

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากสายทางบ้านนางศิริประภา - นานางอุบล ) จุดที่ 2 ม.5 บ้านหัวบึง | 105,000.- |
| 12 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ฝาปิดเหล็ก (จากรอยต่อบ้านหัวบึง - บ้านนางมะลิ) ม.6 บ้านหัวสระ | 134,000.- |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากวัดกู่แก้ว - บ้านหัวสระ) ม.6 บ้านหัวสระ | 336,000.- |
| 14 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ฝาปิดเหล็ก (จากศาลากลางบ้าน - ลำห้วยโจด) ม.7 บ้านดอนหญ้านาง | 498,000.- |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากที่นายทองน้อม เจ๊กสี - แยกถนนลาดยางบ้านโนนตุ่น) ม.8 บ้านนิคม | 476,000.- |
| รวมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2568) |  | 479,000.- |

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

โครงการทั้งหมดของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  มาสู่แผนดำเนินงาน

จึงสามารถสรุปผลการดำเนินงาน  ประจำปี พ.ศ. 2568 รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

2.3 กลยุทธ์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 23,350.- |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,206,500.- |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,562,800.- |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 47,000.- |
| 5 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลดอนช้าง | 20,600 |
| 6 | โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พิการผู้ด้อยโอกาส | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568) |  | 8,860,250.- |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

แผนงาน : ระดับก่อนวัยเรียน (กองการศึกษา)

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ดอนช้าง) (สื่อการเรียนการสอน ศพด.อบต.ดอนช้าง) (ค่าอุปกรณ์การเรียน) (ค่ากิจกรรมการเรียน) (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) (ค่าหนังสือเรียน) | 535,014.- |
| 2 | โครงการวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) | 475,615.48 |
| 3 | อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ (รร.สังกัด. สพฐ.) ศพด. ตำบลดอนช้าง | 1,031,058.- |
| 4 | โครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนปฐมวัย | 152,090.- |
| รวมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม แผนงาน : ระดับก่อนวัยเรียน (กองการศึกษา) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568) |  | 2,193,777.- |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข

แผนงาน : สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 24,775.- |
| 2 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 160,000.- |
| 3 | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย | 292,752.- |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการให้ความรู้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ (HIV) | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการแพทย์ฉุกเฉิน ก่อนถึงโรงพยาบาล | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 10,556.- |
| รวมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม แผนงาน : ระดับก่อนวัยเรียน (สาธารณสุข) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568) |  | 488,083.- |

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

โครงการทั้งหมดของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  มาสู่แผนดำเนินงาน

จึงสามารถสรุปผลการดำเนินงาน  ประจำปี พ.ศ. 2568 รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : การเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ดำเนินการแล้ว ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 2 | โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวมการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงาน : การเกษตร (ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568) |  | 0.- |

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการเกษตร

***   ไม่มีโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568   ***

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

โครงการทั้งหมดของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  มาสู่แผนดำเนินงาน

จึงสามารถสรุปผลการดำเนินงาน  ประจำปี พ.ศ. 2568 รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 30,000.- |
| 2 | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (กู่แก้วเกมส์) | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (บุญกู่ฮ่มข่อย) | 100,000.- |
| รวมการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568) |  | 130,000.- |

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

โครงการทั้งหมดของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  มาสู่แผนดำเนินงาน

จึงสามารถสรุปผลการดำเนินงาน  ประจำปี พ.ศ. 2568 รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1 กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวมการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568) |  | 0.- |

6.2 กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

แผนงาน : รักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | ดำเนินการแล้ว ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| รวมการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงาน : รักษาความสงบภายใน (ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568) |  | 0.- |

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.3 กลยุทธ์การป้องกันและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ

แผนงาน : รักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | เงินสำรองจ่ายเงินฉุกเฉินกรณีการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ | 9,155.- |
| รวมการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงาน : รักษาความสงบภายใน (ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568) |  | 9,155.- |

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

โครงการทั้งหมดของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  มาสู่แผนดำเนินงาน

จึงสามารถสรุปผลการดำเนินงาน  ประจำปี พ.ศ. 2568 รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการการเมือง การปกครอง

7.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.) | 410,054.- |
| 2 | โครงการจ้างและบริการจัดเก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | รายจ่ายเพื่อจัดงานราชพิธี | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000.- |
| 5 | โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการปกป้องสถาบัน | 7,320 |
| 8 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสมาชิสภา | 12,260.- |
| 9 | โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้สำหรับสมาชิกสภา อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง อบต.ดอนช้าง | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวมการพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป (ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568) |  | 529,634.- |

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการการเมือง การปกครอง

7.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชน

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน (จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) | 5,235.- |
| รวมการพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568) |  | 5,235.- |

7.4 กลยุทธ์อุดหนุนหน่วยงานอื่นตามอำนาจหน้าที่

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อุดหนุนอำเภอเมืองขอนแก่น โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | 20,000.- |
| 2 | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | 20,000.- |
| 3 | เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล | 106,000.- |
| 4 | อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น(จัดงานรัฐพิธี) | 10,000.- |
| 6 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 30,000.- |
| รวมการพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568) |  | 186,000.- |

ภาพประกอบนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก 
                (จากบ้านนางอ่อนศรี นวราช - บ้านนายแสวง   รากแก้ว ) ม.1 บ้านดอนช้าง

-  โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก

(จากสามแยกสวนยาง - ทางไปโนนจาน ) ม.2 บ้านป่าเหลื่อม

-  โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก

(จากสี่แยกบ้านแม่ทองทิพย์ – บ้านแม่นวล   แสนไชย ) ม.3 บ้านป่าสังข์

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากรอยต่อนาแม่บุญมี - ป่าสงวน ม.5 ม.6 )

ม.6 บ้านหัวสระ

- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก

(จากวัดวงษาพัฒนาราม - บ้านนายธีระ ) ม.8 บ้านนิคม

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากทางเข้าบ้านนายสุบรรณ   จูมกุดรัง )

ม.8 บ้านนิคม

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากทางเข้าบ้านนายลุน  พื้นแสน )

ม.8 บ้านนิคม

- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก (จากบ้านนางเคน

กองหาโคตร - บ้านนางมณี  ภักดีปัญญา) ม.1 บ้านดอนช้าง

- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก

(จากบ้านนางแสงเดือน – นางทองดี   วงษ์ธรรม ) ม.4 บ้านหนองฮี

- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก

(จากบ้านนายไพรวัลย์ - บ้านหัวสระ ) ม.5 บ้านหัวบึง

- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก (จากสี่แยกสวน         
 	  แม่พัก  พิมพ์ดีด - บ้านแม่จำเนียง  แพทย์กิจ ) ม.7 บ้านดอนหญ้านาง

-  โครงการก่อสร้างแพเหล็กรองรับเครื่องสูบน้ำมอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสถานีสูบน้ำ           
             ด้วยไฟฟ้า ม.2 บ้านป่าเหลื่อม

-  โครงการขยายเขตไฟฟ้าปักเสาแรงสูง จำนวน 7 ต้น พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบและพาดสายส่ง  
             กระแสไฟฟ้าให้กับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.2 บ้านป่าเหลื่อม

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนทางหลวงชนบท 4008 – ฟาร์มไก่)

ม.4 บ้านหนองฮี

ภาพประกอบนโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษกิจและสังคม

- โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้งอายุ

- โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลดอนช้าง

- โครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเียนปฐมวัย

-โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพประกอบนโยบายการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ภาพประกอบนโยบายการพัฒนาด้านอนุรักษ์ ศิลปะ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ

- โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (บุญกู่ฮ่มข่อย)

ภาพประกอบนโยบายการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ภาพประกอบนโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

- โครงการปกป้องสถาบันของชาติ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพรระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

- โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน (จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)